CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------o0o----------

BIÊN BẢN HỌP KHỞI ĐỘNG ĐỒ ÁN MÔN HỌC (TUẦN 2)
HỌC PHẦN: MÁY HỌC NÂNG CAO (ADVANCED MACHINE LEARNING)
Đề tài: Khung mô hình học máy đa phương thức nhận diện trạng thái rủi ro an toàn cho tài xế xe hai bánh

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC HỌP

Thời gian: 20h00 – 21h45, Thứ Ba ngày 27/10/2026.

Hình thức: Họp trực tuyến qua Microsoft Teams / Google Meet.

Chủ tọa cuộc họp: Trần Hoàng Hôn (Trưởng nhóm – MSSV: 26410046).

Thư ký ghi biên bản: Hoàng Cao Sơn (Thành viên – MSSV: 25730061).

Thành phần tham dự: Có mặt đầy đủ 05/05 thành viên nhóm.

| STT | Họ và Tên | MSSV | Vai trò trong nhóm | Tham dự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần Hoàng Hôn | 26410046 | Trưởng nhóm / ML Architect | Có mặt (Chủ tọa) |
| 2 | Nguyễn Duy Khang | 26410055 | Thành viên / Computer Vision Lead | Có mặt |
| 3 | Phạm Thành Trung | 26410141 | Thành viên / Bio-Signal Specialist | Có mặt |
| 4 | Vũ Văn Duy | 26410031 | Thành viên / ML Evaluation Lead | Có mặt |
| 5 | Hoàng Cao Sơn | 25730061 | Thành viên / Data Engineering & XAI | Có mặt (Thư ký) |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP & CÁC QUYẾT NGHỊ CHÍNH

1. Thống nhất Tên đề tài và Mục tiêu Học thuật

Trưởng nhóm Trần Hoàng Hôn trình bày định hướng đề tài giải quyết vấn đề thực tế nóng hổi: bảo vệ an toàn kép cho tài xế xe hai bánh tại Việt Nam (ngủ gật tích tắc và nguy cơ cướp giật ban đêm). Đề tài hoàn toàn tránh các hướng làm sáo rỗng và đáp ứng tiêu chí đánh giá khắt khe của Thầy Đặng Việt Dũng.

Tên đề tài tiếng Việt: Khung mô hình học máy đa phương thức nhận diện trạng thái rủi ro an toàn cho tài xế xe hai bánh dựa trên thị giác máy tính và chuỗi thời gian sinh trắc học.

Tên đề tài tiếng Anh: A Multimodal Machine Learning Framework for Two-Wheel Driver Safety Risk State Recognition Integrating Computer Vision and Physiological Bio-Signal Time-Series.

Mục tiêu điểm số kỳ vọng: 9.5 – 10.0 điểm.

2. Thông qua Phân công Vai trò Chuyên môn 5 Thành viên

Trần Hoàng Hôn: ML Architect, quản lý tiến độ Git, thiết kế khối Cross-Modal Attention, logic ngắt SOS, chủ biên báo cáo.

Nguyễn Duy Khang: Computer Vision Lead, tiền xử lý ảnh nón bảo hiểm/hung khí (NTHU-DDD, Roboflow), MobileNetV3-Small backbone.

Phạm Thành Trung: Bio-Signals Specialist, tiền xử lý chuỗi PPG (WESAD, Smart Band), trích xuất đặc trưng HRV trong hrv.py, huấn luyện BiLSTM.

Vũ Văn Duy: ML Evaluation Lead, tối ưu hóa Focal Loss, Class-Balanced Loss, Cost-Sensitive Bayes Matrix, kiểm định Stratified 5-Fold.

Hoàng Cao Sơn: Data Engineering & XAI, trực quan hóa Grad-CAM và SHAP, thực nghiệm hiện trường TP.HCM, dựng video clip demo.

3. Thông qua Kế hoạch Thực hiện 8 Tuần (Tuần 2 đến Tuần 9)

Nhóm nhất trí 100% với lộ trình 5 giai đoạn: Tuần 2-3 (Dữ liệu & Augmentation), Tuần 4 (Baselines & HRV), Tuần 5-6 (Deep Multimodal & Focal Loss), Tuần 7 (Thẩm định 5-Fold, TP.HCM & XAI), Tuần 8-9 (Hoàn thiện báo cáo >= 40 trang & Bảo vệ).

4. Thống nhất Kỷ luật Git & Quy chuẩn Đóng góp Mã nguồn

Kho lưu trữ GitHub: https://github.com/mrkiss-it/multimodal-driver-safety-ml

Quy tắc nhánh: Không push trực tiếp vào main. Mọi tính năng phát triển trên nhánh feature/* rẽ nhánh từ develop. Merge qua Pull Request có review.

Quy tắc Commit: Tuân thủ Conventional Commits (feat:, fix:, docs:, test:, refactor:).

Kiểm soát dữ liệu: Nghiêm cấm commit file dữ liệu thô nặng (>50MB) vào Git.

5. Đầu việc Cụ thể trong Tuần 2 (27/10 – 01/11/2026)

Hôn: Hoàn thiện CONTRIBUTING.md, PR/Issue Templates, nhánh develop và Biên bản họp khởi động.

Khang: Tải NTHU-DDD và Roboflow Weapon về máy, kiểm tra số lượng và định dạng ảnh.

Trung: Tải WESAD, viết script đọc file .pkl trích xuất chuỗi nhịp tim PPG.

Duy: Tạo requirements.txt, viết test_env.py kiểm tra CUDA GPU và thư viện PyTorch/Scikit-learn.

Sơn: Lên kế hoạch thu thập ảnh nón bảo hiểm ngoài đường phố TP.HCM, khởi tạo notebook EDA.

III. KẾT LUẬN & BIỂU QUYẾT

Toàn thể 05/05 thành viên nhóm tham gia cuộc họp đã nghe, thảo luận dân chủ và nhất trí biểu quyết thông qua 100% các nội dung trong biên bản này. Biên bản được lập thành văn bản lưu vào thư mục docs/ và công khai trên GitHub repo của nhóm.

Cuộc họp kết thúc tốt đẹp vào lúc 21h45 cùng ngày.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2026

| THƯ KÝ CUỘC HỌP (Ký và ghi rõ họ tên) Hoàng Cao Sơn | CHỦ TỌA / TRƯỞNG NHÓM (Ký và ghi rõ họ tên) Trần Hoàng Hôn |
| --- | --- |