TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐHQG-HCM
HỌC PHẦN: MÁY HỌC NÂNG CAO (ADVANCED MACHINE LEARNING)

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN (8 TUẦN)
KHUNG HỌC MÁY ĐA PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT AN TOÀN TÀI XẾ XE HAI BÁNH
Lộ trình 5 giai đoạn, Ma trận RACI 5 thành viên & Tiêu chuẩn nghiệm thu khoa học

| Giảng viên hướng dẫn: | ThS./TS. Đặng Việt Dũng |
| --- | --- |
| Thời gian thực hiện: | 27/10/2026 – 20/12/2026 (8 Tuần) |
| Sĩ số & Cơ cấu nhóm: | Nhóm 5 sinh viên (Chuyên ngành Trí tuệ Nhân tạo) |
| Trưởng nhóm điều phối: | Trần Hoàng Hôn – MSSV: 26410046 |
| Các thành viên chuyên trách: | Nguyễn Duy Khang (26410055), Phạm Thành Trung (26410141), Vũ Văn Duy (26410031), Hoàng Cao Sơn (25730061) |
| Mục tiêu điểm số kỳ vọng: | 9.5 – 10.0 (Đạt chuẩn học thuật công bố/ứng dụng) |

1. MỤC TIÊU VÀ BỐI CẢNH TRIỂN KHAI

Kế hoạch hành động 8 tuần này nhằm bảo đảm nhóm 5 thành viên triển khai đồ án học máy nâng cao đúng tiến độ, giải quyết bài toán an toàn kép cho tài xế xe hai bánh: Nhận diện ngủ gật tức thì (Drowsiness) và phòng chống tấn công/cướp giật (Assault) trong điều kiện tài xế bịt kín khẩu trang, đeo kính râm.

Không gian phân loại mục tiêu: Lớp 0 (Normal Driving), Lớp 1 (Drowsiness - đầu gục >=25°, nhịp tim giảm), Lớp 2 (Assault - người sau uy hiếp, nhịp tim tăng vọt, nút SOS).

Trọng tâm học máy: Xử lý dữ liệu mất cân bằng cực độ (Focal Loss, CB-Loss), Dung hợp đa phương thức (Cross-Modal Attention), Thẩm định Stratified 5-Fold không rò rỉ dữ liệu, và Giải thích mô hình (Grad-CAM & SHAP).

2. LỘ TRÌNH 5 GIAI ĐOẠN CHI TIẾT (8 TUẦN)

Giai đoạn 1: Chuẩn bị Dữ liệu & Pipeline Tăng cường (Tuần 2-3: 27/10 – 08/11/2026)

Thu thập bộ dữ liệu đa nguồn: Tải NTHU-DDD (tài xế đeo kính/khẩu trang), Roboflow Weapon (>4.200 ảnh hung khí), WESAD (tín hiệu nhịp tim PPG).

Phân tích khám phá (EDA): Xây dựng notebook 01_eda_and_data_preprocessing.ipynb, phân tích phân bố nhãn 70:20:10.

Chiến lược Data Augmentation: Cài đặt Motion Blur (5x5, 9x9), ánh sáng ngẫu nhiên ±40%, bóng râm, cộng nhiễu Gaussian và Time-warping trên chuỗi nhịp tim.

Chia tập độc lập đối tượng: Áp dụng StratifiedGroupKFold (K=5) với groups=subject_id, tách biệt 20% Held-out Test Set.

Giai đoạn 2: Baseline Models & Đặc trưng HRV (Tuần 4: 09/11 – 15/11/2026)

Trích xuất đặc trưng HRV: Cài đặt src/features/hrv.py tính 8 chỉ số: mean HR, SDNN, RMSSD, pNN50, Delta hr.

Trích xuất đặc trưng ảnh thủ công: HOG trên nón bảo hiểm và LBP.

Huấn luyện mô hình cơ sở: LightGBM và XGBoost trên dữ liệu bảng trích xuất; MobileNetV3-Small trên ảnh thuần (Vision-only).

Thiết lập cột mốc Benchmark: Đo đạc F1-Score, Recall làm mốc so sánh với mô hình đa phương thức.

Giai đoạn 3: Khung Deep Multimodal & Custom Loss (Tuần 5-6: 16/11 – 29/11/2026)

Xây dựng 3 cơ chế Dung hợp: Early Fusion (Concatenation), Late Fusion (Soft Voting + Priority Rule), và Cross-Modal Attention (Bio Query -> Visual Key/Value).

Tích hợp Hàm mất mát tùy biến: MultiClassFocalLoss, ClassBalancedFocalLoss và CostSensitiveBayesLoss (phạt nặng FN lớp nguy hiểm với chi phí C_20 = 200).

Huấn luyện End-to-End: AdamW, Cosine Annealing Scheduler, huấn luyện đồng thời qua 5 Folds và lưu checkpoints tốt nhất.

Giai đoạn 4: Thẩm định Chuyên sâu, Thực nghiệm & XAI (Tuần 7: 30/11 – 06/12/2026)

Hệ chỉ số nâng cao: Vẽ đường cong PR-AUC cho từng lớp, tính toán Ma trận nhầm lẫn chuẩn hóa và tổng chi phí rủi ro Bayes.

Giải thích mô hình (XAI): Grad-CAM trên MobileNetV3 (chứng minh soi đúng nón bảo hiểm và hung khí), SHAP values trên chuỗi nhịp tim (giải thích triệt tiêu báo động giả).

Kiểm thử hiện trường: Đánh giá khả năng tổng quát hóa trên tập thực nghiệm 1.200 ảnh nón bảo hiểm và log nhịp tim ngoài đường TP.HCM.

Giai đoạn 5: Hoàn thiện Báo cáo Khoa học & Bảo vệ (Tuần 8-9: 07/12 – 20/12/2026)

Quyển báo cáo khoa học >= 40 trang: Hoàn thiện bản Word + PDF theo cấu trúc chuẩn UIT, trích dẫn tài liệu tham khảo IEEE/CVPR.

Sản phẩm số đi kèm: Mã nguồn sạch có tài liệu tái lập kết quả, 4 Jupyter Notebooks thực nghiệm hoàn chỉnh.

Slide & Video Demo: Slide thuyết trình bảo vệ cuối kỳ và clip quay thực tế mô hình nhận diện ngoài đường phố.

Bảo vệ trước Giảng viên: Thuyết trình và phản biện đồ án trước ThS./TS. Đặng Việt Dũng.

3. MA TRẬN PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM NHÓM (RACI MATRIX)

| Hạng mục công việc | Hôn | Khang | Trung | Duy | Sơn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế kiến trúc học máy & Dung hợp Attention | A/R | C | C | C | I |
| Xử lý dữ liệu ảnh nón BH & Backbone MobileNetV3 | I | A/R | I | C | R |
| Xử lý tín hiệu PPG & Trích xuất đặc trưng HRV | I | I | A/R | C | R |
| Tối ưu hóa Focal Loss, CB-Loss & Đánh giá 5-Fold | C | I | I | A/R | I |
| Triển khai XAI (Grad-CAM & SHAP) & Test TP.HCM | C | R | R | C | A/R |
| Tổng hợp Báo cáo khoa học >= 40 trang & Slide | A/R | R | R | R | R |

4. TIÊU CHUẨN NGHIỆM THU KHOA HỌC (VERIFICATION CRITERIA)

Recall Drowsiness >= 95%: Bắt buộc nhằm triệt tiêu tối đa rủi ro bỏ sót tai nạn do ngủ gật.

Recall Assault >= 98%: Bắt buộc nhằm bảo đảm an toàn tính mạng khi có hung khí hoặc hành vi siết cổ.

Precision Drowsiness >= 90%: Loại bỏ báo động giả khi tài xế cúi đầu quan sát bảng đồng hồ xe máy.

Macro-F1 Score >= 90%: Thước đo trung bình công bằng trên bài toán mất cân bằng dữ liệu lớn.

Minh chứng XAI trực quan: Grad-CAM soi sáng chính xác nón bảo hiểm cúi gục và hung khí; SHAP giải thích được vai trò kìm hãm báo động giả của nhịp tim.

Quyển báo cáo đồ án: Báo cáo Word + PDF đầy đủ >= 40 trang theo đúng chuẩn cấu trúc môn học của UIT.